**Стан та перспективи реалізації інвестиційних проектів у Брусилівській селищній раді**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва проекту | Підприємство, що впроваджує інвестиційний проект | Інвестор (із зазначенням країни походження | Загальна вартість проекту | Термін реалізації проекту | Освоєно інвестицій станом на звітну дату | Загальна кількість працюючих | Кількість робочих місць, які планується створити | Хід реалізації проекту (які роботи проведено для проектів, що реалізуються, танаявна проектна кошторисна документація, бізнес-план, ТЕО для проектів, реалізація яких планується | Проблемні питання, що виникають при реалізації інвестиційного проекту або затримують початок його реалізації  | Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Виробничий комплекс по переробці та консервування фруктів та овочів за межами села Ставище  | Сільське господарство | ТОВ «БЕРІФУД» | Інформація конфіденційна | 2021-2026 | Інформація конфіденційна | - | 20 | На даний час проведено наступні роботи:1. Виготовлено розпорядження про розроблення детального плану території земельної ділянки; | Недостатність фінансування |  |
| 2. | Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту с.Осівці Брусилівського району, Житомирської області площа- 14,1556 га | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | - | Інформація конфіденційна | 2021-2026 | Інформація конфіденційна | - | 3 | Надано дозвіл на розроблення містобудівної документації земельної ділянки за межами с.Осівці, Брусилівського району, Житомирської області | - |  |